MVP vs Versão 2.0 — Sistema SaaS de Clínica de Vacinação

1. Objetivo do MVP

Entregar operação ponta-a-ponta: paciente → agendamento → atendimento → financeiro → NFSe.

Garantir rastreabilidade de vacina (lote/validade) e automações essenciais (lembretes e próxima dose).

2. Escopo do MVP (Essencial)

Multi-tenant e multiunidade (mínimo viável).

Cadastro de pacientes e prontuário.

Agenda (calendário) + confirmação/remarcação automatizada.

Atendimento com aplicação de vacina (dose/lote/validade) e baixa de estoque.

Financeiro: contas a receber/a pagar + alertas de vencimento.

Emissão de NFSe (1 provedor/município piloto) + envio ao paciente.

Dashboards básicos assistencial e financeiro.

Auditoria (mínimo) e backups.

3. Critérios de Aceite do MVP

Agendar e confirmar atendimento (clínica e domiciliar) sem conflito de agenda.

Registrar aplicação com lote e impedir lote vencido.

Baixar estoque automaticamente após aplicação.

Gerar conta a receber a partir do atendimento e disparar alertas de vencimento.

Emitir NFSe após pagamento e armazenar XML/registro.

Dashboards exibirem indicadores mínimos por período e unidade.